2022年专项债券天涯区海湾公寓等4个小区改造工程自评报告

- 一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

三亚市天涯区住房和城乡建设局成立于2015年1月1日。执行单位会计制度的行政单位，行政编制8名，其中局长1名，副局长3名。我局的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家、省市有关住房城乡建设工作的方针政策、法律法规，执行市委市政府、区委区政府的决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。

2、依法拟订并组织实施全区住房城乡建设的规划和措施；研究提出全区住房和城乡建设改革的意见和建议，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关住房和城乡建设工作方面的意见和建议。

3、按职责权限做好住房制度改革和保障性住房的规划建设、实物资产分配和管理等工作。

4、负责调查统计全区住房情况；负责全区棚户区改造和国有土地上的房屋征收、补偿和安置工作，负责全区棚户区改造和国有土地上的违法征收与补充行为的处理，对拆迁补偿安置资金进行监管；负责全区集体土地上的私房建设施工备案、竣工验收，收存有关资料。

5、负责对全区物业管理工作活动进行监管；协助物业小区业主委员会和属地社区做好专项维修资金的监督管理工作；负责全区白蚁防治备案工作；

6、负责全区农村建设信息统计和危险房屋的安全鉴定工作；负责全区农村住房安全和危旧房改造工作；统筹全区乡村民宿建设管理工作。

7、指导落实重要经济目标的防护工作；组织实施全区人防、民防指挥通信、指挥信息、人防警报报知等系统建设；负责全区人防工程安全使用的综合管理；负责监管已建人防工程平时开发利用、维护安全。

8、负责监管全区防空地下室和城市地下防护空间建设；负责监管人民防空工程建设和开发利用地下空间兼顾人民防空防护要求。

9、负责区管市政工程、公共建筑项目的建设及维护管理；负责区管道路（农村道路、机耕路除外）及相应道路路灯设施的建设、统筹协调工作；负责主城区范围内排水等市政基础设施及市政配套设施的建设、统筹协调工作；负责全区燃气企业经营许可证核准、延期、变更、增补的审批。

10、负责监管房屋和市政工程质量安全；指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。负责全区危险房屋的鉴定、提出处理意见和资料归档管理；负责全区在建建筑工地施工现场的安全检查监督和事故处理、文明施工及环境综合整治，协助区卫健委做好在建建筑工地计划生育工作，依法对全区建筑行业进行监督管理；指导建筑市场诚信体系建设。

11、负责全区住房和城乡建设、人民防空和民防等领域信息化建设和管理工作；负责开展住房和城乡建设、人民防空和民防等领域各类信息数据的统计、分析、通报、评估。

12、组织开展全区住房和城乡建设、人民防空和民防等领域的宣传教育培训工作。

13、按职责权限负责全区住房和城乡建设、人民防空和民防等领域的行政审批和管理服务事项；负责相关领域行政诉讼的应诉工作；调解处理有关住房和城乡建设方面的纠纷和群众举报、来信来访。

14、完成区委区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）项目基本情况。

- 1、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

针对天涯区部分旧小区外墙面整治、屋面防水整治、楼梯间整治、消防整治、三线整治、给排水、管道燃气安装、新能源充电桩（管线预埋）工程等市政基础设施配套工程。

- 2、项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

- 该项目的建设可以提高天涯区海湾公寓等4个小区的住房环境，提高小区宜居水平，提升城市整体服务能力，提升三亚市公共服务水平，提升三亚市公共形象。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金投入及使用情况

- 项目总投资2890万元。项目于2022年6月20日开工，2022年地债资金安排1800万元，已支出1800万元。

- 项目资金管理情况。

- 项目预期目标完成，我局将严格按照规定使用项目资金，区财政局全额拨付，专款专用，不存在挤占挪用、超出范围标准支出等违法行为。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况（包括项目招投标、调整及完成验收等）。

- 为科学组织项目实施过程各阶段的工作，合理安排建设资金，保证项目按计划建成并投入使用，发挥项目应有的社会效益，在项目的 建设内容及规模、工程建设方案确定后，根据项目前期工作及工程实施阶段的工作量及所需时间，项目建设期为7个月。

- 实施进度安排：项目实施包括准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段。

- 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等）。

（1）严格按照政府投资项目建设程序进行管理，建立项目法人 责任制，层层签订责任状，做到目标明确，责任到人；

（2）采用“政府监督，社会监理”原则，引入竞争机制，通过邀 标选择具有相应资质和信誉的监理公司或咨询机构负责监督工程质量、进度，实施质量监理、工程监理、财务监理等；

（3）切实加强工程建设的技术管理，从设计到施工必须严格执行 工程建设技术管理标准；

（4）加强投资资金管理，工程款实行专款专用，财务人员要把 项目的收支单独列帐，避免与其他收支混淆。管理人员的费用支出应直接从项目管理费中列支，并严格控制；

（5）加强组织与计划在施工过程中，应加强组织与计划工作。施工前要有切实可行的施工组织设计，要充分考虑地理条件、季节等不利因素对工程的影响，减少工程对周围环境的破坏。加强组织与计划工作，实际上是加强工程实施过程中风险的防范，与本工程对社会起到的最终效果是密不可 分的；

（6）加强质量与进度管理施工单位的资质应严格审核。监理单位应本着“严格监理、公正 科学、热情服务、一丝不苟”的监理原则，对工程的质量、进度、支付进行全面监理，各分项工程必须严格按照设计标准及质量验收标准 执行，要树立“百年大计、质量第一”的原则。此外应采取有效措施，避免工期延长，在分项工程进度落后于计划进度时，要及时调整计划，制定弥补办法，避免赶工期、赶进度等增加质量隐患问题的发生。精心设计、精心施工、精心管理、创造良好的工程形象。

- 四、项目绩效情况

- 项目基本完成项目年度预算绩效目标。具体分析如下：

- 项目经济性分析

- 城镇老旧小区改造，是中央推动的重大民生工程和发展工程。推进老旧小区改造，是改善居民居住条件、扩大内需的重要举措。对于逆周期促进经济增长、促进居民居住条件改善、增强社区治理服务能力具有重大的经济和社会意义。

- 项目的效率性分析

- 对于该项目进度按工作计划进行，逐步完成该项目。

- 项目的效益性分析

- 城镇老旧小区改造，短期内可以迅速有效地扩大内需，促进就业，提振经济。

- 项目的可持续性分析

- 城镇老旧小区改造，长期来看，是补短板、强弱项、惠民生，提升社会治理水平和治理能力的重要举措，有序推进、稳步落实城镇老旧小区改造工程具有重要意义。

- 五、偿债资金来源

- 偿债来源主要是出租收入、广告收入。

- 六、融资与项目平衡收益等反应偿债能力

- 天涯区海湾公寓等4个小区改造工程，偿债来源主要是出租收入、广告收入，成本为管理费用及员工工资。财政统筹安排的资金1,147.60万元，项目预期收入共计3,439.16万元，项目运营成本共计17.20万元，项目总收益为3,421.97万元。

- 七、偿债风险的指标

- 偿债来源主要是出租收入、广告收入。但根据《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，若因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

- 八、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

按项目计划及进度申报2023年资金需求。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

- 无