三亚市天涯区交通运输局

2019年度道路改造建设项目绩效自评报告

2019年度，我局在道路改造建设资金使用方面，严格遵循相关政策，精准投入、严格监管、高效使用。现将我局2019年度道路改造建设资金使用情况汇报如下：

- 项目概况

（一）单位基本情况

三亚市天涯区交通运输局为正科级单位，行政编制为6名，实有行政编制9名。负责全区道路运输经营市场监管工作；负责全区农村公路和行业监督管理；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责全区机动车维修经营、停车场、洗车店的行业管理；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责全区农村公路建设、管理和养护工作；负责全区公路建设市场监管责任；负责全区重点公路建设和工程质量监督管理工作；负责全区公路、水路和交通运输设施的监督管理；负责交通运输领域的信息化建设和管理工作，负责信息数据的统计、分析、通报、评估。

（二）项目情况

道路改造建设资金项目主要用于农村公路及附属设施的新建、改建工作。2019年度该项目主要用于对我区涉水涵洞路段进行改造（立项批复金额386万元）、危险路段安装交通安全设施（立项批复金额78万元）、水毁路段进行改建修复（立项批复金额230万元）等事项。项目实施后主要完善公路等基础设施，消除公路安全隐患，提升村民出行及生产的安全和便利。

- 项目资金使用及管理情况

- 项目资金来源：区级财政预算以及市级下拨资金。2019年度，区财政局安排给我局道路改造建设资金共638.45万元。

- 项目资金实际使用情况：资金支出用于：1.天涯区涉水涵洞修复改造工程152.64万元2.天涯区31所学校路段增设交通安全设施工程26.13万元3.天涯区抱岭线k23+050至k23+190米等水毁道路抢修工程45.79万元4.天涯区水源池水库桥面径流收集改造工程97.27万元等项目，共支出638.15万元，支出率99.95%。

- 项目资金管理：对项目资金的使用，我局进行了严格的把关，督促监理单位对工程质量严格把关，并由专门人员进行现场查看，验收。从拨付第一笔款项开始，严格遵照我区财政相关政策进行。

- 项目组织实施情况

- 经各个村委会的请示和工单情况，我局经现场核实后报区政府审批后实施，依据《三亚市天涯区人民政府关于印发三亚市天涯区政府投资项目管理规定的通知（天府﹝2017﹞316号》文件精神进行实施，并派专人对项目进行日常管理和监督。

- 项目绩效情况

- 项目建成后，进一步完善农村基础设施建设，使有条件的自然村庄达到“村村通”硬化公路，方便群众安全出行，改善群众生产生活条件，支持贫困村产业扶贫项目，助力我区脱贫攻坚战，	。

- 三亚市天涯区交通运输局

- 2020年4月16日